附件1

2018年度城市污水处理设施建设任务分解表

| 市、县（区） | 污水处理能力及数量现状 | 新增污水处理能力（万立方米/日） | 污水收集管网 （公里） | 污泥无害化处理处置设施（吨/日） | 建设污水处理监测站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中心城区 | 16.5万立方米/日，3个 | —— | 启动68公里主污水管涵建设 | —— | 启动建设 |
| 六枝特区 | 1.8万立方米/日，1个 | —— | 8 | —— | —— |
| 盘州市 | 1.5万立方米/日，1个 | —— | 14 | —— | 启动建设 |
| 水城县 | —— | 0.5 | 10 | —— | —— |
| 钟山区 | —— | —— | 15 | 150 | —— |
| 钟山经济 开发区 | —— | —— | 3 | —— | —— |
| 合 计 | 19.8 | 0.5 | 50 | 150 | —— |

注：1．污泥无害化处理处置能力按80%含水率污泥计。

2．已建成运行县城以上污水处理厂5个，处理能力19.8万立方米/日。其中市中心

城区3个处理能力16.5万立方米/日，分别为：小屯10万立方米/日、九洞桥5

万立方米/日、德坞1.5万立方米/日；六枝特区污水处理厂1.8万立方米/日；盘

州市红果污水处理厂1.5万立方米/日。

3．水城县双水污水处理厂1万立方米/日已于2018年1月关停，未列入。

附件2

2019年度城市污水处理设施建设任务分解表

| 市、县（区） | 新增污水处理能力（万立方米/日） | 污水处理设施提标改造（万立方米/日） | 污水收集管网 （公里） | 污泥无害化处理处置设施（吨/日） | 建设污水处理监测站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中心城区 | 启动水钢污水处理厂一期工程（规模为1万立方米/日）建设 | 启动5万立方米/日九洞桥污水处理厂提标改造 | 35 | —— | 推进建设 |
| 六枝特区 | 启动1万立方米/日六枝特区污水处理厂二期工程建设 | —— | 15 | 15 | —— |
| 盘州市 |  | —— | 15 | 15 | 推进建设 |
| 水城县 | —— | —— | 5 | —— | —— |
| 钟山区 | —— | —— | 10 | —— | —— |
| 合 计 | 0 | 5 | 80 | 30 | —— |

注：污泥无害化处理处置能力按80%含水率污泥计。

附件3

2020年度城市污水处理设施建设任务分解表

| 市、县（区） | 新增污水处理能力（万立方米/日） | 污水处理设施提标改造（万立方米/日） | 污水收集管网（公里） | 污泥无害化处理处置设施（吨/日） | 建设污水处理监测站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中心城区 | 建成处理能力1万立方米/日水钢污水处理厂一期工程 | 完成5万立方米/日九洞桥污水处理厂提标改造 | 33 | —— | 建成 |
| 六枝特区 | 建成处理能力1万立方米/日六枝特区污水处理厂二期 | —— | 15 | —— | —— |
| 盘州市 |  | —— | 15 | —— | 建成 |
| 水城县 | —— | —— | 5 | —— | —— |
| 钟山区 | —— | —— | 5 | —— | —— |
| 合 计 | 2 | 5 | 73 | 0 | —— |

注：污泥无害化处理处置能力按80%含水率污泥计。

附件4

| 建制镇污水处理设施任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 区 | 已建成建制镇污水处理设施（个） | 2018年建成建制镇污水处理设施（个） | 2019年建成建制镇污水处理设施（个） | 2020年建成建制镇污水处理设施（个） | 2018-2020年合计 |
| 六枝特区 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 盘州市 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 水城县 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 钟山区 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合计 | 12 | 12 | 10 | 5 | 27 |

注：已建成运行的建制镇污水处理设施13个，污水处理能力4.45万立方米/日，包括六枝特区郎岱镇、岩脚镇、木岗镇，盘州市双凤镇、柏果

镇、石桥镇、响水镇，水城县老鹰山镇（水城县经济开发区老鹰山污水处理厂）、玉舍镇、发耳镇，钟山区大河镇、汪家寨镇、大湾镇。

2018年建制镇污水处理设施12个，包括六枝特区关寨镇、牂牁镇、龙河镇，盘州市盘关镇、竹海镇、丹霞镇、乌蒙镇、保田镇、大山镇、

民主镇、鸡场坪镇，水城县阿戛镇。

2019年建制镇污水处理设施10个，包括钟山区保华镇、木果镇，六枝特区大用镇，盘州市英武镇、新民镇，水城县陡箐镇、比德镇、化

乐镇、米箩镇、蟠龙镇。

2020年建制镇污水处理设施5个，包括六枝特区新华镇、新窑镇，水城县都格镇、鸡场镇、勺米镇。

附件5

| 建制镇污水处理配套管网任务分解表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 区 | 合 计 | 2018年建设改造污水处理设施配套管网（公里） | 2019年建设改造污水处理设施配套管网（公里） | 2020年建设改造污水处理设施配套管网（公里） |
| 六枝特区 | 27 | 15 | 9 | 3 |
| 盘州市 | 30 | 16 | 12 | 2 |
| 水城县 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 钟山区 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 合计 | 77 | 32 | 31 | 14 |