附件1

2018年度垃圾无害化处理设施任务分解表

| 市、县（区） | 已建成垃圾处理 能力（吨/日） | 垃圾处理能力 （吨/日） | 餐厨垃圾 处理能力 （吨/日） | 生活垃圾 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市中心城区 | 六盘水生活垃圾焚烧发电厂1200吨/日 | —— | —— | —— |
| 六枝特区 | 200吨/日生活垃圾卫生填埋场 | 完成500吨/日生活垃圾焚烧发电项目前期工作 | —— | —— |
| 盘州市 | 盘州市城关箐200吨/日生活垃圾卫生填埋场 | 完成800吨/日生活垃圾焚烧发电项目前期工作 | —— | —— |
| 水城县 | 水城县利用水泥窑协同处理城市生活垃圾200吨/日 | —— | —— | —— |
| 钟山区 | —— | —— | 启动100吨/日餐厨垃圾处理设施建设 | —— |
| 合计 | 1800 | 1300 | 100 | —— |

注：1．已建成垃圾处理能力1800吨/日：六枝特区生活垃圾卫生填埋场200吨/日、盘州市

城关箐200吨/日生活垃圾卫生填埋场、水城县水泥窑协同处理城市生活垃圾200吨/

日、六盘水生活垃圾焚烧发电厂1200吨/日。

2．钟山区岔河生活垃圾卫生填埋场已停止接收垃圾，未列入。

附件2

2019年度垃圾无害化处理设施任务分解表

| 市、县（区） | 垃圾处理能力 （吨/日） | 餐厨垃圾 处理能力 （吨/日） | 生活垃圾 分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市中心城区 | —— | —— | 启动试点 |
| 六枝特区 | 开工建设500吨/日生活垃圾焚烧发电项目 | 建成40吨/日餐厨垃圾处理设施 | —— |
| 盘州市 | 开工建设800吨/日生活垃圾焚烧发电项目 | 建成60吨/日餐厨垃圾处理设施 | 启动试点 |
| 水城县 | —— | —— | —— |
| 钟山区 | —— | 建成100吨/日餐厨垃圾处理设施 | —— |
| 合计 | —— | 200 | —— |

附件3

2020年度垃圾无害化处理设施任务分解表

| 市、县（区） | 垃圾处理能力 （吨/日） | 餐厨垃圾 处理能力 （吨/日） | 生活垃圾分类工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市中心城区 | —— | —— | 推进试点 |
| 六枝特区 | 建成500吨/日生活垃圾焚烧发电项目 | —— | —— |
| 盘州市 | 建成800吨/日生活垃圾焚烧发电项目 | —— | 推进试点 |
| 水城县 | —— | —— | —— |
| 钟山区 | —— | —— | —— |
| 合计 | 1300 | —— | —— |

附件4

| 建制镇生活垃圾无害化处理（收转运）设施任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县、区 | 已建成建制镇生活垃圾 无害化处理（收转运） 设施（个） | 2018年建成建制镇生活垃圾无害化处理（收转运）设施（个） | 2019年建成建制镇生活垃圾无害化处理（收转运） 设施（个） | 2020年建成建制镇生活垃圾无害化处理（收转运） 设施（个） | 2018-2020年建成建制镇生活垃圾无害化处理（收转运） 设施合计（个） |
| 六枝特区 | 2 | 7 | —— | —— | 7 |
| 盘州市 | 10 | 2 | 2 | —— | 4 |
| 水城县 | 0 | 11 | 0 | —— | 11 |
| 钟山区 | 3 | 0 | 2 | —— | 2 |
| 合计 | 15 | 20 | 4 | 0 | 24 |

注：已建成建制镇生活垃圾无害化处理（收转运）设施15个：六枝特区2个，岩脚镇、木岗镇；盘州市10个，双凤镇、丹霞镇、乌蒙镇、

竹海镇、保田镇、响水镇、盘关镇、英武镇、民主镇、鸡场坪镇；钟山区3个，大湾镇、汪家寨镇、大河镇。

2018年建成建制镇生活垃圾无害化处理（收转运）设施20个，包括六枝特区关寨镇、牂牁镇、新华镇、龙河镇、郎岱镇、大用镇、新

窑镇7个，盘州市大山镇、新民镇2个，水城县陡箐镇、化乐镇、比德镇、蟠龙镇、阿戛镇、米箩镇、勺米镇、玉舍镇、发耳镇、都格

镇、鸡场镇11个。2019年建成建制镇生活垃圾无害化处理（收转运）设施4个，包括盘州市柏果镇、石桥镇2个，钟山区木果镇、保

华镇2个。